LAPORAN PROGRES DEVOPS

Capstone Project CAPS07 — OJK Chatbot

| Repository | capstone-if-26/CAPS07 |
| --- | --- |
| Deployment | caps-07.vercel.app(production) staging-caps07.vercel.app (development) |

Ringkasan Eksekutif

Pada periode 19–21 Mei 2026, ada dua bug kritis yang ditemukan dan diselesaikan yang menyebabkan build Vercel gagal dan pipeline CI tidak lulus. Kedua issue diselesaikan pada hari yang sama sehingga deployment kembali berjalan normal. Selain itu, dilakukan pembaruan dokumentasi environment variable untuk kemudahan onboarding tim.

| 3 Commit | 2 Bug Fix Kritis | 1 Pembaruan Docs | CI Pipeline Lulus |
| --- | --- | --- | --- |

Fix 1 — Update Feedback Route Params (Next.js 15)

Commit: 4a87df4    Tanggal: 19 Mei 2026, 22:59 WIB    File: app/api/messages/[id]/feedback/route.ts

Latar Belakang Masalah

Next.js 15 memperkenalkan breaking change pada cara kerja route handler: parameter dinamis (params) berubah dari synchronous menjadi asynchronous berbentuk Promise. Sebelumnya parameter langsung bisa diakses, namun di Next.js 15 harus di-await terlebih dahulu.

Dampak

TypeScript error saat CI menjalankan tsc --noEmit

Pipeline CI otomatis gagal (status ❌) dan memblokir proses merge ke main

Deployment ke Vercel tertunda hingga error diselesaikan

Perubahan Kode

// FILE: app/api/messages/[id]/feedback/route.ts

// ──── SEBELUM (Next.js 14 — params synchronous) ────

export async function POST(

req: NextRequest,

{ params }: { params: { id: string } }

) {

const { id } = params;          // langsung diakses, tidak perlu await

...

}

// ──── SESUDAH (Next.js 15 — params async Promise) ────

export async function POST(

req: NextRequest,

{ params }: { params: Promise<{ id: string }> }

) {

const { id } = await params;    // harus di-await karena bertipe Promise

...

}

Penjelasan Teknis

Next.js 15 mengadopsi model async untuk route params sebagai bagian dari persiapan menuju React Server Components yang fully async. Perubahan ini bersifat breaking change dan membutuhkan update eksplisit pada setiap dynamic route handler yang menggunakan params.

Fix 2 — Lazy Initialize Resend (Vercel Build Error)

Commit: c12be1a    Tanggal: 19 Mei 2026, 23:03 WIB    File: modules/auth/service.ts

Latar Belakang Masalah

Vercel memisahkan dua fase yang berbeda: Build Time (saat membuat bundle aplikasi) dan Runtime (saat menerima request dari pengguna). Environment variable seperti RESEND_API_KEY hanya tersedia di Runtime, TIDAK tersedia di Build Time.

Kode sebelumnya menginisialisasi Resend SDK langsung di level module (top-level), sehingga dieksekusi saat Build Time. Karena API key belum ada, Vercel gagal melakukan build.

Dampak

Vercel build crash dengan error missing API key

Aplikasi tidak dapat di-deploy ke production

CI pipeline tetap merah (❌) meskipun fix pertama sudah diterapkan

Perubahan Kode

// FILE: modules/auth/service.ts

// ──── SEBELUM (inisialisasi di module level = Build Time) ────

const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY);

//   ^ dieksekusi saat Vercel melakukan bundling

//   ^ RESEND_API_KEY belum ada → BUILD CRASH ❌

export const auth = betterAuth({

...

emailAndPassword: {

sendResetPassword: async ({ user, url }) => {

await resend.emails.send({ ... });   // pakai instance yang crash

}

}

});

// ──── SESUDAH (lazy initialization = Runtime only) ────

const getResend = () => new Resend(process.env.RESEND_API_KEY);

//   ^ fungsi biasa, hanya dipanggil saat ada request masuk

//   ^ RESEND_API_KEY sudah tersedia di Runtime → OK ✅

export const auth = betterAuth({

...

emailAndPassword: {

sendResetPassword: async ({ user, url }) => {

await getResend().emails.send({ ... });  // dibuat saat runtime

}

}

});

Konsep: Build Time vs Runtime di Vercel

|  | Build Time | Runtime |
| --- | --- | --- |
| Kapan terjadi | Saat deploy / push ke Vercel | Saat ada request dari user |
| Env Variables | TIDAK tersedia | Tersedia (dari Vercel dashboard) |

Hasil

Setelah fix ini diterapkan, CI pipeline berhasil lulus (status ✅) dan Vercel berhasil melakukan build serta deploy aplikasi ke production.

Update — Dokumentasi Environment Variables

Commit: 8cb3b4f    Tanggal: 21 Mei 2026, 08:24 WIB    File: .env.example, lib/openrouter/index.ts

Perubahan

Memperbarui file .env.example untuk memastikan semua environment variable yang diperlukan aplikasi terdokumentasi dengan lengkap dan benar.

| Variable | Kegunaan | Perubahan |
| --- | --- | --- |
| PINECONE_INDEX_NAME | Nama index Pinecone vector DB | Diperbarui ke "chatbot-ojk" |
| BETTER_AUTH_URL | URL untuk autentikasi Better Auth | Ditambahkan (sebelumnya tidak ada) |
| RESEND_API_KEY | API key transactional email Resend | Ditambahkan (sebelumnya tidak ada) |
| ROUTING_LLM_MODEL | Model ringan untuk klasifikasi intent | Ditambahkan format yang benar |

Alasan

Dua dari tiga variable yang ditambahkan (BETTER_AUTH_URL dan RESEND_API_KEY) adalah variable yang justru menjadi penyebab bug pada Fix 2 di atas. Mendokumentasikannya di .env.example mencegah masalah serupa terulang di environment lain atau saat anggota tim baru melakukan setup.

Rangkuman Keseluruhan

| Commit | Tanggal | Deskripsi | File Diubah | Status CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a87df4 | 19 Mei 2026 | Fix Next.js 15 async route params | feedback/route.ts | ❌ (masih ada bug lain) |
| c12be1a | 19 Mei 2026 | Fix Resend lazy init (Vercel build error) | auth/service.ts | ✅ Lulus |
| 8cb3b4f | 21 Mei 2026 | Update .env.example (dokumentasi env vars) | .env.example openrouter/index.ts | ✅ Lulus |

Catatan: Commit 4a87df4 bertanda ❌ bukan karena kodenya salah, melainkan karena pada saat itu masih ada bug kedua (Resend) yang belum diperbaiki. Kedua fix dikerjakan secara berurutan dalam satu sesi (selisih ~4 menit) hingga CI akhirnya lulus.